# Journal de bord Simon

## Lundi 12 Octobre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 3h** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Prise en main de JavaFX** | Découverte de l’environnement JavaFX et des différents outils mis à disposition. Recherche de tutoriels | **-** |

## Lundi 26 Octobre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 4h** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Prise en main de JavaFX et suivie de tutoriel** | Découverte de l’environnement JavaFX et des différents outils mis à disposition. Recherche de tutoriels. Début du tuto suivant : <http://code.makery.ch/library/javafx-8-tutorial/> | **-** |
| **Creation de la class PTableColumn** | Cette classe permet de faire des tableaux avec des tailles en pourcent, option n’étant pas offertes par l’élément tableClomn de base de javaFX | **-** |

## Lundi 2 Novembre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 3h** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Implémentation du debut de la gui** | Attaque de la GUI, il y a desormais un menu en haut servant de rootlayout, c-a-d que cette partie sera toujours la | **-** |

## Dimanche 8 Novembre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 5h** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Action sur les bouton/navigation** | Debut de la navigation sur le projet | **Une exception se lève quand nous utilisons les boutons du rootlayout** |

## Lundi 9 Novembre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 4h** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Action sur les bouton/navigation** | Merge des projets de jerome avec celui de Simon + attaque du css de la partie player |  |

## Lundi 16 Novembre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 3h** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Action sur les bouton/navigation** | Implémentation du bouton precendent |  |

## Lundi 23 Novembre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 3h** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Action sur les bouton/navigation** | La navbar du haut fonctionne correctement. Il y a desormais un problème quand nous retournons sur la home page |  |

## Lundi 30 Novembre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 5h** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Action sur les bouton/navigation** | Correction du problème de retour home, desormais nous créons une seul foi le loader, de plus quand nous accedons à la musique nous créons une seul instance du loader |  |

## Lundi 7 Decembre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 3h** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Vue** | Creation de la vue des paramtres et tentative de mettre le place la selection d'un dossier | **Selection d'un dossier non foinctionnelle** |

## Lundi 14 Decembre 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tache : 4h30** | **description** | **Problèmes rencontrés** |
| **Vue** | Ceation des vue d'informations de film et de serie + vue de listing des film et serie | **Affichage à amélioré** |