## Slide 1: Présentation intermédiaire
Projet de semestre
Étudiants
Berney L.
Moret J.
Purro J.
Baehler S.
Roubaty A.
Professeur
Dr. René Rentsch

## Slide 2: Sommaire
Rappel du projet
Avancement du projet
  Par rapport à la planification
Aperçu de l’état d’avancement
  Implémentation

## Slide 3: Rappel du projet

## Slide 4: Rappel du projet
Mediacenter
  Lecteurs maisons
  Utilisation API (Spotify, OMDb)
  Design Flat
  Synchronisation

## Slide 5: Rappel du projet Synchronisation
Liste de contacts
  Nom | Adresse IP
À la lecture d’un média
  Envoie une requête au contact
    Accepter ou refuser l’invitation
Conditions
  Fichiers identiques

## Slide 6: Avancement du projet

## Slide 7: Avancement du projet Par rapport à la planification
Conception – API prévu à 24 heures a pris 36 heures
Partie musique – Lecteur prévu à 24 heures, prévoit 6 heures en moins
« Eventuelles autres tâches en retard ou avance »
État d’avancement

## Slide 8: Avancement du projet Synthèse
En avance - 6 heures
Synchronisation et Interface

## Slide 9: Aperçu de l’état d’avancement

## Slide 10: Éventuelles Slides supplémentaires ??? Ou Démo live

## Slide 11: API Spotify
Fingerprint algorithme impossible
On se base sur les métadatas
Pour les lire les métadatas des formats supportés :
  http://www.jthink.net/jaudiotagger/
Récupèrer les infos (pochette, année, etc.) via spotify API :
  https://github.com/thelinmichael/spotify-web-api-java

## Slide 12: Partie réseau
Connection TCP
Un serveur démarre sur chaque client.
Pour autoriser les connections, le serveur doit faire un «accept».
Le client donne l’IP et le port.
Protocole défini pour la synchronisation
  Begin
  Pause
  playAt
  setAt
  bye