## Slide 1: Présentation intermédiaire
Projet de semestre
Étudiants
Berney L.
Moret J.
Purro J.
Baehler S.
Roubaty A.
Professeur
Dr. René Rentsch

## Slide 2: Sommaire
Rappel du projet
Avancement du projet
Aperçu de l’état d’avancement

## Slide 3: Rappel du projet

## Slide 4: Rappel du projet
Mediacenter
  Lecteurs maisons
  Utilisation API (Spotify, OMDb)
  Synchronisation

## Slide 5: Rappel du projet Synchronisation
Liste de contacts
  Nom | Adresse IP
À la lecture d’un média
  Envoie une requête au contact
    Accepter ou refuser l’invitation
Conditions
  Fichiers identiques

## Slide 6: Avancement du projet

## Slide 7: Avancement du projet Par rapport à la planification
Conception – API prévu à 24 heures a pris 36 heures
Partie musique – Lecteur prévu à 24 heures, prévoit 6 heures en moins
« Eventuelles autres tâches en retard ou avance »
État d’avancement

## Slide 8: Avancement du projet Synthèse
En avance - 6 heures
Synchronisation et Interface
sont peut-être sous-estimés

## Slide 9: Aperçu de l’état d’avancement

## Slide 10: Éventuelles Slides supplémentaires ??? Ou Démo live